УТВЕРЖДЕНО

Решение Сморгонского

районного исполнительного

комитета

14.01.2020 № 31

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год

|  | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | | | Исполь-зовано средств  на  01.01.2020,  рублей | План финансирования 2020 года, руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | всего | в том числе | | |
| креди-торская задолжен-ность на  01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год | |
|  | начало месяц | оконча-ние месяц | сметная | | дого-  ворная | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами арендатора-ми нежилых помещений |
|  | Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Гагарина в г. Сморгони | 9618,42 | 9618,42 | февраль | июль | 1723000,0 | |  |  | 1443000,0 |  | 443000,0 | 1000000,0 |
| 2. | Капитальный ремонт общежития по ул. Молодеж-ной, 18 в г. Сморгони | 813,81 | 813,81 | май | сентябрь | 300000,0 | |  |  | 280000,0 |  | 280000,0 |  |
|  | Всего | 10432,23 | 10432,23 |  |  |  | |  |  | 1723000,0 |  | 723000,0 | 1000000,0 |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Усиление внутренних и наружных стен жилого дома № 10 корпус 3 по ул. Юбилейной в г. Сморгони | 3117,0 | 3117,0 | март | апрель |  |  | |  | 20000,0 |  | 20000,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт балконов общежития по ул. Молодеж-ной, 20 в г. Сморгони | 4281,1 | 4281,1 | апрель | май |  |  | |  | 30000,0 |  | 30000,0 |  |
| 5. | Капитальный ремонт балконов общежития по ул. Молодеж-ной, 22 в г. Сморгони | 3776,6 | 3776,6 | май | июнь |  |  | |  | 30000,0 |  | 30000,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | |  | 80000,0 |  | 80000,0 |  |
|  | Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  | |  | 244030,0 |  | 244030,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | |  | 2047030,0 |  | 1047030,0 | 1000000,0 |