**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с установкой вагонных весов для ИООО «Кроноспан» в г. Сморгонь, Гродненской области»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 09.12.2020 по 04.01.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 19.02.2021 по 25.02.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 26.01.2021 по 25.02.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 25.02.2021 по 26.02.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 27.02.2021 по 28.03.2021  не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 29.03.2021 по 31.03.2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 01.04.2021 по 03.05.2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 03.05.2021 по 17.05.2021 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ИООО «Кроноспан»

**Юридический адрес:**231000, Гродненская область, г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 27Б

**Телефоны/ф:** +375 15 92 24 599; +375 15 92 24 300

**E-mail**: [office.smorgon@kronospan.com.by](mailto:office.smorgon@kronospan.com.by)

Проектными решениями предусматривается реконструкция железнодорожного пути № 55 с выделением участка по установке железнодорожных весов дляобеспечения взвешивания вагонов по прибытию сырья и по отправлению с готовой продукцией.

Предусматривается расположение весового пути параллельно пути № 55 за стрелочным переводом 7-ой очереди в сторону г. Сморгонь. Железнодорожный путь № 55 принадлежит ГО «Белорусская железная дорога».

Предусматривается установка весов вагонных DGW-U-200 SD (3) 5,5+8,5+9 (аналог) для взвешивания вагонов в статике и динамике. Весь объем грузов ИООО «Кроноспан» будет взвешиваться на проектируемых вагонных весах. Длина укладываемых железнодорожных путей (без учета длины стрелочных переводов) – 0,338 км. Количество стрелочных переводов – 2 штуки. Весы вагонные (3 платформы) – 1 шт.

В качестве альтернативных вариантов рассматривался «нулевой вариант». Однако, отказ от реализации проектных решений по объекту приведет к отсутствию контроля и учета перемещаемых грузов, так как взвешивание позволяет постоянно вести контроль равномерности загрузки вагонов, помогает избегать возможных штрафов за превышение разрешенных к прохождению нагрузок при провозе грузов железнодорожным транспортом.